## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Juan Ignacio Redondo Gozalez |
| --- | --- |
| Rut | 20.949.965-7 |
| Carrera | Analista Programador Computacional |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Tema | Diseño e implementación de un sistema móvil y web para el control de inventarios y reposición de stock en tiempo real para stands de centros comerciales. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles. - Calidad de software. - Arquitectura de software, diseño de prototipos, ingeniería de software - Diseño y gestión de requisitos. |
| Competencias o unidades de competencia | Integración de lógica de negocio (backend) con interfaces de usuario (frontend) funcionales. - Desarrollo de aplicaciones móviles: Creación de herramientas portátiles para el escaneo y registro de productos en el punto de venta. - Ingeniería de software: Aplicación y metodologías para el análisis, diseño y documentación técnica del sistema. - Base de datos: Diseño y manipulación de modelos de datos para asegurar la persistencia y consistencia del inventario. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de la necesidad de modernizar la gestión en el sector retail de micro formato, específicamente en islas o stands ubicados en centros comerciales de la Región Metropolitana, Chile. Estos puntos de venta enfrentan un desafío logístico único: un alto flujo de transacciones en un espacio físico extremadamente limitado, lo que impide mantener bodegas voluminosas y genera una dependencia crítica de la reposición inmediata. La falta de herramientas digitales accesibles para este segmento obliga a los locatarios a realizar inventarios manuales, lo que deriva en errores de stock, pérdida de ventas por quiebres de inventario y nula trazabilidad de los productos. He escogido este tema porque representa un nicho de mercado desatendido por los grandes softwares de ERP, los cuales suelen ser costosos y complejos de implementar en negocios pequeños. Para el campo laboral de Analista Programador Computacional, este proyecto es de alta relevancia ya que demuestra la capacidad de diseñar soluciones a medida que impactan directamente en la rentabilidad de una empresa mediante la transformación digital. La situación se sitúa en los malls de comunas con gran actividad comercial (como Santiago, Las Condes, o La Florida), impactando directamente a dueños de microempresas y vendedores de stands. El beneficio es doble: el administrador obtiene datos precisos para la toma de decisiones financieras y el vendedor reduce la carga administrativa, mejorando la experiencia de atención al cliente. Al resolver este problema, se entrega un aporte real al ecosistema emprendedor, demostrando que la tecnología de alto nivel (como el desarrollo móvil multiplataforma) puede democratizarse para optimizar cualquier entorno de negocios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal de este proyecto es desarrollar e implementar un Sistema Integral de Gestión de Inventarios diseñado específicamente para micro formato de retail (stands de malls). Se busca centralizar la información de existencias, automatizar las alertas de reposición y digitalizar el registro de ventas diarias para eliminar el margen de error humano y optimizar el uso de espacio físico limitado en los puntos de venta. El proyecto consiste en una solución de arquitectura cliente-servidor compuesta por dos frentes tecnológicos: - Aplicación Móvil Multiplataforma (Android/iOS): Una herramienta ágil para el vendedor que permita el escaneo de productos (vía cámara o QR), la actualización de stock en tiempo real y la recepción de notificaciones cuando un artículo llegue a su nivel crítico. - Panel de Administración Web: Un dashboard para el dueño o administrador donde pueda visualizar reportes de ventas, gestionar catálogo de productos y analizar el rendimiento de cada stand mediante gráficos e indicadores clave (KPIs). Para abordar la problemática, planeo utilizar una metodología de Desarrollo Ágil, comenzando con un diseño de prototipos centrado en el usuario para asegurar que la interfaz sea intuitiva en entornos de alta presión (como un mall en horario punta). Técnicamente, se utilizará un backend robusto para la persistencia de datos y se priorizará la Calidad de Software mediante pruebas de usabilidad y consistencia de datos, asegurando que la solución sea escalable para el crecimiento del negocio. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto de gestión de Inventario para Stands guarda una relación directa y estrecha con el perfil de egreso, ya que exige la integración de soluciones tecnológicas complejas para resolver problemas de gestión de información en el mundo real. Para abordar la problemática del retail de micro formato, es imperativo aplicar la Programación Full Stack y el Desarrollo de Aplicaciones Móviles, competencias que permiten construir tanto la interfaz ágil que el vendedor necesita en el punto de venta como la robusta lógica de servidor para el control de datos. Asimismo, la Ingeniería de Software y el Desarrollo Orientado a Objetos son las herramientas que garantizan que el sistema no sea solo una aplicación aislada, sino una solución escalable, organizada y mantenible en el tiempo. Sin estas competencias, sería imposible asegurar la integridad de los datos de stock y la sincronización en tiempo real que el dinamismo de un mall requiere |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se centran en la Arquitectura de Software y la Optimización de Procesos mediante TI, buscando siempre crear herramientas que generen un impacto positivo en la eficiencia operativa de los negocios. Este Proyecto APT refleja fielmente estos intereses al desafiarme a diseñar un ecosistema digital desde cero, donde la usabilidad móvil y la precisión del backend deben trabajar en perfecta armonía. Realizar este proyecto contribuirá significativamente a mi desarrollo profesional, ya que me permite consolidar mi experiencia en el despliegue de soluciones multiplataforma (Android/iOS) y me posiciona como un desarrollador capaz de entender las necesidades del negocio para transformarlas en activos tecnológicos. Además, fortalecerá mi capacidad de liderar proyectos de transformación digital, preparándome para roles de mayor responsabilidad técnica en el futuro cercano. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | La viabilidad de este proyecto se sustenta en una planificación que armoniza las exigencias académicas con los recursos técnicos disponibles. Es posible desarrollar el sistema de inventario debido a las siguientes consideraciones: - Cronograma y carga horaria: El desarrollo se ajusta a la duración del semestre, distribuyendo las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas en las semanas disponibles. Las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título permiten una dedicación constante y supervisada, asegurando que el avance sea incremental y que se logre un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional antes de la entrega final el 6 de Julio. - Materiales requeridos: El proyecto es altamente factible ya que los recursos necesarios son principalmente lógicos y de hardware ya disponible: un equipo de desarrollo con capacidad para ejecutar entornos como Android Studio o VS Code, y dispositivos móviles para pruebas físicas. Al utilizar frameworks de código abierto, no se requieren inversiones adicionales en licencias costosas. - Factores Externos Facilitadores: La cercanía y acceso a entornos de retail real (stands en malls) facilitan el levantamiento de requerimientos auténticos y la validación de la interfaz con usuarios finales, lo que aporta un valor práctico superior al proyecto. - Factores Externos Dificultadores y Soluciones: Una dificultad identificada es la falta de hardware físico de Apple para las pruebas en iOS. Sin embargo, eso se solucionará mediante el uso de frameworks multiplataforma y simuladores en la nube (como Appetize.io), garantizando la compatibilidad del software sin depender de un dispositivo físico. Otro factor podría ser el tiempo limitado por otras obligaciones académicas, lo cual se mitigará aplicando metodologías ágiles para priorizar las funciones críticas del inventario sobre las estéticas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de inventarios multiplataforma (móvil y web) que optimice el control de existencias y la reposición de productos en tiempo real para stands de retail en centros comerciales, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la pérdida de ventas por quiebre de stock. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los procesos actuales de levantamiento de inventario en los stands para identificar los puntos críticos de falla y requerimientos técnicos del usuario. - Diseñar una arquitectura de software escalable que incluya una base de datos centralizada y una interfaz de usuario intuitiva adaptada a dispositivos móviles. - Desarrollar una aplicación móvil funcional para Android e iOS que permita el registros de entradas y salidas de productos mediante el escaneo de códigos (QR/Barra). - Construir un panel de administración web para la visualización de reportes de stock, gestión de catálogos y análisis de indicadores de venta. - Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de calidad (QA) y simulaciones de usuario para asegurar la integridad de la información y la usabilidad de la herramienta. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del sistema de gestión de inventarios, se empleará la metodología ágil Scrum, adaptada a un entorno de trabajo individual. Este enfoque permite dividir el proyecto en ciclos de desarrollo denominados Sprints, asegurando entregas funcionales incrementales y facilitando la detección temprana de errores de lógica o usabilidad. La metodología se desglosa en las siguientes etapas y métodos de trabajo: - Etapa de Levantamiento y Análisis: Se utilizarán métodos de recolección de datos mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa en stands de centros comerciales. La información recopilada será procesada a través de un Backlog de Producto, donde se definirán las “Historias de Usuario” que dictarán las prioridades del sistema. - Etapa de Diseño y Prototipado: Se emplearán herramientas de diseño (como Figma) para crear prototipos de alta fidelidad. El procesamiento de esta información se basará en principios de UX/UI, asegurando que la interfaz móvil sea eficiente para el ritmo de venta en un mall. - Etapa de Desarrollo (Sprints): El proceso de construcción se dividirá en módulos (Backend, App Móvil, Panel Web). Se utilizará un control de versiones basado en Git para mantener la trazabilidad del código y asegurar la integridad de la arquitectura orientada a objetos. - Etapa de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Los datos generados por el sistema serán sometidos a pruebas de estrés y consistencia. Se realizarán simulaciones en entornos Android e iOS para verificar la respuesta del sistema ante quiebres de stock y registros masivos de ventas. Nota por el equipo: Al tratarse de un proyecto de carácter individual, las funciones de Product Owner, Scrum Master y Team Developer serán asumidas integralmente por el autor del proyecto, asegurando una visión de 360° del ciclo de vida del software.

| Rol | Responsable | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Juan Ignacio Redondo González | Definir y priorizar el Product Backlog, validar requisitos con el cliente, aceptar o rechazar incrementos del producto. |
| Scrum Master | Juan Ignacio Redondo González | Facilitar el proceso Scrum, eliminar impedimentos, asegurar el cumplimiento de la metodología ágil y la mejora continua. |
| Development Team | Juan Ignacio Redondo González | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación técnica del sistema (backend, app móvil Flutter y panel web). |

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

El principal resultado de este proyecto es la entrega de una solución tecnológica funcional que transforme la gestión empírica de inventarios en una administración basada en datos precisos. El impacto esperado se desglosa en los siguientes puntos de valor: - Optimización de la Continuidad Operacional: Se espera eliminar el quiebre de stock mediante un sistema de alertas automáticas, asegurando que los productos de alta rotación estén siempre disponibles para la venta. Esto impacta directamente en la rentabilidad del stand al evitar la pérdida de clientes por falta de existencias. - Reducción de la Carga Administrativa: Al digitalizar el ingreso y egreso de productos, se estima una reducción significativa en el tiempo que el personal dedica al conteo manual de inventario, permitiendo que el foco principal sea la atención al cliente y la gestión de ventas. - Integridad y Trazabilidad de la Información: El proyecto generará un historial confiable de movimientos de mercancía, lo que permite al administrado identificar mermas, errores en la reposición y tendencias de consumo estacionales con un margen de error mínimo. - Aporte al Contexto Laboral y Social: Desde una perspectiva profesional, el proyecto demuestra cómo la aplicación de Ingeniería de Software de nivel corporativo puede adaptarse a la microempresa, democratizando el acceso a herramientas de alta eficiencia. Socialmente, contribuye al fortalecimiento de emprendimientos locales (stands de mall), dotándolos de la infraestructura digital necesaria para competir en un mercado cada vez más automatizado.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos e Historias de Usuario | Listado detallado de funcionalidades técnicas y necesidades del usuario final (dueños y vendedores). | Permite validar que el software resolverá problemas reales de inventario antes de escribir el código. |
| Avance | Prototipos de Alta Fidelidad (Mockups) | Diseño visual de las pantallas de la App Móvil y el Panel Web (realizados en herramientas como Figma) | Asegura que la interfaz sea intuitiva y funcional para el ritmo de trabajo acelerado de un mall. |
| Avance | Diagrama de Modelo de Datos y Arquitectura | Esquema de las tablas de la base de datos y la estructura lógica del sistema (Backend/Frontend). | Garantiza que el sistema sea escalable y que la información de stock sea persistente y segura. |
| Final | Software Funcional (MVP) | Código fuente y ejecutable del sistema de inventario (App móvil Android/iOS y Panel Web). | Es la evidencia máxima de cumplimiento del objetivo general del Proyecto APT. |
| Final | Manual de Usuario y Reporte de Pruebas (QA) | Documentación de uso y resultados de las pruebas de funcionalidad, carga y compatibilidad móvil. | Demuestra la calidad del software y asegura que el cliente final pueda operar el sistema sin errores. |
| Final | Video de Demostración (Demo) | Grabación del flujo completo: desde el escaneo de un producto hasta la actualización en el dashboard web. | Permite a la comisión evaluar el funcionamiento en tiempo real y la fluidez de la solución técnica. |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Software / Análisis de Requerimientos | Levantamiento y Definición de Requisitos | Entrevistas con dueños de stands para definir flujo de inventario y alertas críticas. | Cuaderno de notas, acceso a locatarios de mall. | 2 semanas (Marzo) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Facilitador: Acceso directo a usuarios reales. Dificultad: Cruce de horarios comerciales. |
| Diseño de Prototipos / UX-UI | Diseño de Interfaces y Prototipado | Creación de wireframes y prototipos navegables de la App Móvil y Panel Web. | Figma, Computador con internet. | 2 semanas (Abril) | Juan Ignacio Redondo | Facilitador: Herramientas de diseño gratuitas. Dificultad: Lograr simplicidad para uso rápido. |
| Bases de Datos | Diseño y Montaje de Arquitectura (Backend) | Definición del modelo relacional de datos y configuración del servidor/API. | SQL, Entorno de desarrollo (IDE), Hosting/Localhost | 3 semanas (Abril - Mayo) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Asegurar la consistencia de datos en sincronización móvil. |
| Programación Full Stack / Mobile | Desarrollo de Aplicación Móvil (Android/iOS) | Codificación de la app multiplataforma: login, escáner de productos y stock. | Framework híbrido, Android Studio, Emuladores. | 4 semanas (Mayo) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Pruebas en iOS sin hardware físico (usar simuladores nube). |
| Desarrollo Web / Integración | Desarrollo de Panel de Administración Web | Creación del dashboard para gestión de catálogos y visualización de reportes. | Framework Web (React/Django), Gráficos JS. | 3 semanas (Junio) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Facilitador: Reutilización de lógica del backend ya desarrollada. |
| Calidad de Software (QA) | Pruebas Unitarias, Integración y QA | Ejecución de casos de prueba para detectar errores y asegurar estabilidad. | Plan de pruebas, software de simulación | 2 semanas (Junio) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Tiempo limitado antes de la entrega final. |
| Ingeniería de Software | Documentación Final y Cierre | Redacción de manual de usuario y preparación de la presentación final. | Microsoft Word, PowerPoint. | 1 semana (Julio) | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Facilitador: Haber documentado procesos durante el desarrollo. |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| - Levantamiento y Análisis | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseño de Prototipos (UX/UI) |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Arquitectura y Base de Datos |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de Backend / API |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo App Móvil (Android/iOS) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Panel Admin Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| - Pruebas de Calidad (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| - Ajustes y Documentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| - Entrega y Presentación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de Software / Análisis | Levantamiento de requerimientos y definición de MVP. | Entrevistas, cuadernos, herramientas de oficina. | 2 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez. | Facilitador: Conocimiento previo del rubro de stands. | Completado | Se simplificó el alcance inicial para priorizar el módulo de stock sobre facturación. |
| Diseño de Prototipos / UX-UI | Diseño de wireframes y prototipos móviles (Android/iOS). | Figma, PC, conexión a internet. | 2 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Adaptar la interfaz para ser operada con una sola mano. | En curso | Ninguno por el momento. |
| Arquitectura de Software / BD | Modelado de Base de Datos y configuración de API/Backend. | SQL Server/PostgreSQL, Entorno de desarrollo. | 3 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Garantizar sincronización en tiempo real con baja señal. | No iniciado | Ninguno. |
| Programación Full Stack / Mobile | Desarrollo de la App Móvil con escáner QR. | Framework multiplataforma, Android Studio, VS Code. | 4 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Falta de hardware iOS (se usará simulador). | No iniciado | Ninguno. |
| Programación Full Stack / Web | Construcción del Dashboard de administración web. | Framework JS/Python, librerías de reportes. | 3 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Facilitador: Estructura de datos ya definida en el Backend. | No iniciado | Ninguno. |
| Calidad de Software (QA) | Pruebas de integración, usabilidad y corrección de bugs. | Plan de pruebas, software de simulación. | 2 semanas | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Dificultad: Tiempo limitado antes de la defensa final. | No iniciado | Ninguno. |
| Ingeniería de Software / Cierre | Preparación de documentación final y presentación. | MS Word, PowerPoint. | 1 semana | Juan Ignacio Redondo Gonzalez | Facilitador: Uso de documentación técnica generada en Sprints. | No iniciado | Ninguno. |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.